T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

GEÇİCİ KABUL İŞ AKIŞI SÜRECİ

Yüklenicinin Geçici Kabul İçin İdareye Yazılı Olarak Başvuru Yapar.

Yüklenici

Yapılan İşlerin Yapı Denetim Görevlilerince Ön İncelemesi Yapılır.

Geçici Kabul Teklif Belgesi

Eksikliklerin Tamamlanarak İşin Geçici Kabule Uygun Hale Getirilmesi için Süre Verilir.

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

İş Geçici Kabul İçin Uygun mu?

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

EVET

HAYIR

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Tekn.Daire

Başkanlığı

Geçici Kabul Komisyonu

İş Geçici Kabule Uygun

mu?

HAYIR

Geçici Kabul Komisyonu

Yüklenici

Geçici Kabul Komisyonu İnceleme Yapar.

Geçici Kabul Komisyonu Oluşturulur.

Geçici Kabule Engel Belirlenen Eksiklikler Giderilir.

Geçici Kabul Tutanağı Onaylanır. (Kesin Teminat Mektubunun İade Edilmesi)

EVET

Geçici Kabul Komisyonu

| PP.4.8.İŞA.0007, R0, Ağustos 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bu dokümanın basılı hâli kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız. |  |