EVET

İş şartnameye uygun olarak yapılmış mı

HAYIR

İmalatların tamamlandığının kontrolluk personelince tespit edilmesi üzerine başkanlıkca geçici kabul komisyonunun oluşturulur.

Geçici kabul heyeti işin projesine ve keşfine uygun olarak imal edilip edilmediğinin kontrol eder.

İş programı hazırlanarak onaya sunulur.

İmalatın iş programında belirlenmiş sırayla gerçekleşmesi takip edilir.

Sözleşmesi yapılan işin işyeri teslimi yapılarak iş yeri teslim tutanağı tutulur .

İhalesi yapılarak şözleşmesi imzalanan işin kontrollüğü için olur alınır.

Geçici kabul tutanağının düzenlenerek onaya sunulur.

İmalatlar için belirlenen bir süre verilmesi ve süre sonunda imalatların yapılmaması halinde kesilecek cezaların tutanakta belirtirilir.

|  |  |
| --- | --- |
| PP.4.8.İŞA.0005, R0, Ağustos 2025 |  |
|  | *Bu dokümanın basılı hâli kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.* |

 **1** / **2**

**T.C.**

**ORDU ÜNİVERSİTESİ**

**İNŞAAT KONTROLLÜĞÜ İŞ AKIŞ SÜRECİ**

Yapılmayan imalatlar için geçici kabul komisyonunca düzenlenen tutanak çerçevesinde işlem yapılır.

HAYIR

EVET

Geçici kabul tutanağı düzenlenir.

Süre bitiminde işin mahallinde inceleme yapılır. Eksiklikler giderilmişse geçici kabul tutanağı düzenlenir.

Eksikler giderilmiş mi?

Sözleşmede belirtilen süre sonunda kontrol personeli kesin kabul heyeti için onay alınarak işin kesin kabul işlemleri yapılır.

İşin devir teslimi yapılır.

Kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra yüklenici firma tarafından gerekli evrakların İdare onayına sunulmasından sonra yüklenicinin teminatı çözülür.

Kesin hesap işlemleri yapılır

Geçici kabul tutanağı onaya sunulur.

|  |  |
| --- | --- |
| PP.4.8.İŞA.0005, R0, Ağustos 2025 |  |
|  | *Bu dokümanın basılı hâli kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.* |

 **2** / **2**