T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

KESİN KABUL İŞ AKIŞI SÜRECİ

Yüklenici Kesin Kabul için İdareye Başvuru Yapar.

Yüklenici

Kesin Kabul Teklif Belgesi

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

İş Kesin Kabul İçin Uygun mu?

HAYIR

Yapı İşleri ve

Yapı İşlerBi aveşkTaenklınğ.ıDaire

Yapılan İşlerin, Yapı Denetim Görevlilerince Ön İncelemesi Yapılır.

Eksikliklerin Tamamlanarak İşin Kesin Kabule Uygun Hale Getirilmesi için Süre Verilir.

EVET

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

Kesin Kabul Komisyonu

Kesin Kabule Uygun mu?

HAYIR

Yüklenici

Kesin Kabul Komisyonu

EVET

Kesin Kabul Tutanağı Onaylanır. (Kesin Teminat Mektubunun İade Edilmesi)

Kesin Kabule Engel Belirlenen Eksiklikler Giderilir.

Kesin Kabul Komisyonu İnceleme Yapar.

Kesin Kabul Komisyonu Oluşturulur.

Kesin Kabul Komisyonu

| PP.4.8.İŞA.0008, R0, Ağustos 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bu dokümanın basılı hâli kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız. |  |