# YENİ BİNA ve TESİS YAPIMI İŞ AKIŞ SÜRECİ

Yeni Bina ve Tesis Yapımı Talebinin Alınması

İlgili Birim

Yeni Bina ve Tesis Yapımı Ön Değerlendirme Süreci

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

Rektörlük Makamı Onayladı mı?

HAYIR

Talebin Gerçekleştirilemeyeceğinin İlgili Birime Bildirilmesi

Rektörlük Makamı

EVET

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

Yapım İşinin Yatırım

Programına Alınma Süreci

HAYIR

**Yatırım Programı**

**Mevcut mu?**

Yapı İşleri ve Tekn.Daire

Başkanlığı

EVET

HAYIR

 Yatırım Programına

 Alındı mı?

EVET

Yeni Bina ve Tesis Yapımı Etüt,

Projelendirme ve Yaklaşık Maliyet Süreci

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

İş Tek Başına mı İhale

Edilecek?

Yapı İşleri ve

Yapı İşlerBi aveşkTaenklınğ.ıDaire

EVET

HAYIR

İhale Edilecek İşlerin Derlenmesi

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

|  |  |
| --- | --- |
| PP.4.8.İŞA.0002, R0, Ağustos 2025 |  |
|  | *Bu dokümanın basılı hâli kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.* |

***1*** */* ***2***

#

# YENİ BİNA ve TESİS YAPIMI İŞ AKIŞI SÜRECİ

REVİZYON

**Rektörlük**

**Oluru olumlu mu?**

OLUMSUZ

Rektörlük Makamı

OLUMLU

**Yatırım Programına Revizyon**

**Gerekiyor mu?**

EVET

**Yatırım Programının Revize Edilmesi Süreci**

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

HAYIR

Yapı İşleri ve

Yapı İşlerBi aveşkTaenklınğ.ıDaire

**Ödenek Temin**

**Edilmesi Süreci**

HAYIR

**Yeterli**

**Ödenek Var mı?**

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

EVET

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

**Yapım İşleri Kabul**

**ve Teslim Süreci**

**Yapım İşleri Kontrollük Süreci**

**Yapım İşleri İhale Süreci**

Yapı İşleri ve Tekn.Daire Başkanlığı

|  |  |
| --- | --- |
| PP.4.8.İŞA.0002, R0, Ağustos 2025 |  |
|  | *Bu dokümanın basılı hâli kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.* |

***2*** */* ***2***